# Definition of Done (DoD)

Válida para todas as sprints (compromisso do Incremento, Guia do Scrum)

Um item do backlog só é considerado pronto quando:

☐ O código/notebook está versionado no GitHub, na pasta correta

☐ Os dados filtrados foram validados (conferência de contagem de registros para SJC)

☐ A visualização correspondente foi testada no Power BI sem erros

☐ A documentação relacionada foi atualizada (README, backlog ou relatório técnico)

☐ Foi revisado por pelo menos um outro membro da equipe

☐ Foi demonstrado funcionando na Sprint Review

Status na Sprint 1: os cinco itens do backlog (US01–US05) atenderam aos critérios acima que se aplicam a entregas de documentação e dados (itens 1, 2, 4). A revisão por outro membro da equipe e a demonstração em Sprint Review ficam pendentes de confirmação formal — verificar com o Scrum Master antes de declarar a sprint 100% fechada em ata.

Status na Sprint 2: US07 e US09 atenderam aos critérios — visuais no Power BI testados, dados conferidos (47.339 estabelecimentos, 206.717 vínculos ativos) e documentação atualizada. US06 e US08 ficaram parciais: os dados estão prontos e documentados, mas o mapa por coordenadas (US06) e a série histórica (US08) dependem de trabalho e de fonte na Sprint 3. Revisão por outro membro e demonstração na Sprint Review a confirmar em ata pelo Scrum Master.