Backlog da Sprint 1

CONCLUÍDA — entregue em 28/09/2026

Capacidade estimada da equipe por sprint: (preencher — nº de integrantes × horas/semana × semanas da sprint)

Meta da Sprint 1: Ter os microdados da RAIS filtrados para o município de São José dos Campos, o dicionário de dados definido, os dados do PIB dos Municípios (IBGE) levantados, e uma primeira visualização simples (nº total de contratações em SJC) publicada no Power BI.

Resultado: meta cumprida — pipeline de ETL rodou de ponta a ponta, as 4 inconsistências dos dados foram identificadas e tratadas (DEC-001 a DEC-004, ver 06-Decisoes-de-Dados), e a suíte de documentação da Sprint 1 foi concluída. A primeira visualização no Power BI e a modelagem de relacionamento entre tabelas ficaram para o início da Sprint 2, junto com a geocodificação.

## User Stories da Sprint 1

| ID | User Story (resumo) | Estimativa | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Pipeline de ETL no Google Colab para extrair e preparar os dados brutos da RAIS | 6h | Concluído |
| US02 | Filtrar e padronizar os dados para o município de SJC (354990) | — | Concluído |
| US03 | Identificar e tratar as inconsistências dos dados da RAIS | — | Concluído |
| US04 | Produzir a documentação formal do projeto (Visão, Backlogs, DoR, DoD, Log de Decisões) | — | Concluído |
| US05 | Estruturar o repositório no GitHub (docs/, notebooks/, powerbi/) | — | Concluído |

## Tarefas de apoio (compuseram o DoR da Sprint 1)

☑ Validação do documento de Visão e Escopo com o professor P2/M2

☑ Download e exploração dos microdados da RAIS (RAIS_ESTAB_PUB, ano-base 2024)

☑ Filtragem inicial dos dados por município (código 354990 — São José dos Campos)

☑ Levantamento dos dados de PIB dos Municípios (IBGE) por setor de atividade (CNAE)

☑ Definição do dicionário de dados (campos da RAIS utilizados)

☑ Estrutura inicial do arquivo/modelo no Power BI (conexão com as fontes) — concluída no início da Sprint 2

☑ Primeira visualização simples e demonstrável (ex.: nº total de contratações em SJC) — concluída no início da Sprint 2

Ver checklist completo de Definition of Ready em 04-DoR-Checklist, Definition of Done em 05-DoD, e as decisões técnicas sobre tratamento dos dados em 06-Decisoes-de-Dados.

## Entregáveis

☑ Notebook de ETL no Google Colab (ETL_RAIS_SJC.ipynb) — link: adicionar

☑ Arquivo Power BI inicial — entregue na Sprint 2 (powerbi/PowerbiATT_Api_Sprint2.pbix)

☑ Relatório técnico da Sprint 1 (07-Relatorio-Tecnico-Sprint-1)

☑ Relatório de Desenvolvimento — Anexo 8 (docs/Relatorio_Sprint1_Anexo8) — rascunho concluído, pendente revisão final